Российская Федерация

Иркутская область

Осинский  район

Муниципальное образование «Оса»

Глава администрации

от 29.12.2015г.   №  518                                                                       с. Оса

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории муниципального

образования «Оса» на 2016-2020 годы».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства  РФ от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020годах», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Оса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Оса» на  2016-2020 годы».

2. При оформлении бюджета муниципального образования «Оса» на 2016 -2020 годы предусматривать ассигнования на финансирование мероприятий в соответствии с Программой.

Глава   администрации:                                                          А.Н.Григорьев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОСА»

В 2016 -2020 ГОДАХ»

с.Оса

2015

Паспорт

муниципальная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования «Оса»

в 2016 – 2020 годах»

| № п/п | Наименование программы | Повышение безопасности движения на территории муниципального образования «Оса» на 2016 – 2020 гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки | Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» |
| 2 | Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Оса» |
| 3 | Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Оса», ОП (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский» (по согласованию) |
| 4 | Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Оса», ОП (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский» (по согласованию) |
| 5 | Координаты Программы | Глава администрации муниципального образования «Оса» |
| 6 | Основная цель Программы | Сокращение числа погибших и пострадавших при дорожно – транспортных происшествиях |
| 7 | Основные задачи Программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении; - сокращение детского дорожно – транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение эффективности деятельности соответствующих служб; - повышение уровня безопасности транспортных средств |
| 8 | Сроки реализации Программы | 2016 – 2020 гг. |
| 9 | Объем финансирования | Всего – 9838 тыс. рублей, из них: 2016 – 1611 тыс.руб. 2017 – 1773 тыс.руб. 2018 – 1950 тыс.руб. 2019 – 2145 тыс.руб. 2020 – 2359 тыс.руб. объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Оса» на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат необходимых для реализации Программы |
| 10 | Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Оса» |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение количество дорожно-транспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях |
| 12 | Система организации контроля за исполне-нием Программы | Общее руководство и координацию реализации мероприятий Программы осуществляет координатор программы. Контроль за выполнением Программы осуществляет Дума муниципального образования «Оса» |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий.

Основные цели и задачи программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- сокращение количества лиц погибших в результате дорожно-транспортных        происшествий.

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Снижение

тяжести их последствий.

- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе  формирования убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.

Основными задачами настоящей Программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Оса».

- снижение аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

- совершенствование деятельности предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Сроки и этапы реализации программы

Период реализации настоящей программы составляет пять лет, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

Объем и источники финансовых,

материальных и иных затрат

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в установленном законом порядке за счет средств  бюджета  муниципального образования «Оса».

Общий объем финансовых затрат на реализацию программы 9838 тыс.руб.

Таблица № 1

Перечень основных мероприятий программы с указанием

сроков их исполнения

| Наименование мероприятий | Органы реализующие мероприятия | Финансовые затраты за счет средств муниципального образования «Оса» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего т.р. | Обл. бюджет | Мест. бюджет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Организация специализированной штраф-стоянки задержанных транспортных средств в с.Оса | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Приведения технических средств организации дорожного движения, (дорожные знаки, дорожная разметка) в соответствии с предъявляемыми требованиями | Администрация МО «Оса» | 350 | - | 350 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 3.Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: 1) Автодорог: ул.Кирова, ул.Котовского, ул.Некрасова. | Администрация МО «Оса» | 1200 | - | 1200 | - | 100 | 500 | 500 | 100 |
| 4.Устройство трубчатых переездов по внутрипоселковым дорогам на территории МО «Оса» | Администрация МО «Оса» | 200 | - | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.Устройство пешеходных переходов | Администрация МО «Оса» | 100 | - | 100 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 6.Отсыпка поселковых дорог грунтом с.Оса | Администрация МО «Оса» | 7988 | - | 7988 | 1551 | 1503 | 1330 | 1580 | 2084 |
| 7.Освещение улиц с. Оса | Администрация МО «Оса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Ремонт тротуаров с.Оса | Администрация МО «Оса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | Тыс.руб. | 9838 | - | 9838 | 1611 | 1773 | 1950 | 2145 | 2359 |

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Оса» на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Основные программные мероприятия

Мероприятия Программы предусматривают дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Оса».

Система мероприятий включает в себе мероприятия по следующим направлениям:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведены в Таблице №1

Контроль за ходом реализации программы

Программой определен исполнитель – администрация муниципального образования «Оса», которая несет ответственность за исполнение мероприятий, указанных в Программе. Координацию реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Оса».

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Дума муниципального образования «Оса».

Механизмы реализации программы

Исполнители Программы – администрация муниципального образования «Оса». В установленном порядке формирует и ежегодно направляет в финансовый отдел муниципального образования «Оса» бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации Программы, разрабатывает и утверждает план работ по выполнению соответствующих мероприятий, указанных в Программе.

Выделение денежных средств на реализацию мероприятий Программы производится по распоряжению главы администрации при предоставлении необходимых документов.

Мероприятия Программы, связанных с приобретением оборудования, выполнением работ и оказанием услуг осуществляется в соответствии со ст. 80 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Устава муниципального образования «Оса».

Исполнители программы несут ответственность за целевое использование средств и выполнение намеченных мероприятий. Отчеты по исполнению Программы, информацию и доклады о ходе ее выполнения осуществляет муниципальное образование «Оса».  Контроль за исполнением Программы осуществляет Дума муниципального образования «Оса» в установленном порядке.

Ожидаемый социально-экономический эффект

от реализации Программы

Реализация Программы позволит реализовать ряд мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Оса» на 2016- 2020 гг., а также:

- Предупредить опасное поведение участников дорожного движения, непосредственно влияющих на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снизить социально-экономический ущерб от гибели и травматизма людей;

- формирование у населения устойчивых стереотипов законопослушного поведения на дорогах.